BrainBoost

Mobilos alkalmazás roadmap  
Fejlesztési napló - Github repository commitok alapján  
Készült: 2025.04.14  
Fejlesztő: Bogárdi Benedek

# **Főbb Funkcionalitások és Fejlesztések**

## **2025.02.02**

* React native, expo, npm: Az alapok létrehozása, Expo, react native segítségével, github repository elkészítése.

## **2025.02.02 - 02.10**

* React native, expo, npm: Az alapok létrehozása, Expo, react native segítségével, github repository elkészítése.
* Egyszerű bejelentkezési felület elkészítése

## **2025.03.13 - 03.20**

* Bejelentkezés megvalósítása tanár és diák számára egyaránt
* Bejelentkezés után külön oldalra dobja a tanárokat, valamint a diákokat
* Egyszerű chat felület frontend részének elkezdése

## **2025.03.24**

* Üzenetek küldése már lehetséges, vizuálisan működőképes
* Kisebb esztétikai változtatások

## **2025.03.26**

* Profil oldal létrehozása
* Kijelentkezés hozzáadása a profil oldalon
* Bejelentkezés után nem egyből egy csevegésbe dob az oldal

## **2025.04.03**

* Üzenetek küldése már lehetséges, vizuálisan működőképes
* Kisebb esztétikai változtatások
* A bejelentkezés megújult backend autorizáció kódhoz igazítása

## **2025.04.06**

* Privát csevegések listázása (tanár esetén a diákjai, diák esetén a tanárja)
* Esztétikai javítások a profil oldalon
* Vissza gombok hozzáadása
* Footer hozzáadása
* Privát csevegés fejlesztése, kutatómunka

## **2025.04.07**

* A tanárok, valamint a diákok csoportos csevegésének végleges kifejlesztése

## **2025.04.13**

* Privát csevegések fejlesztése
* Felhasználói élmény javítása
* Üzenetek jobb vizualizációja